Informaticien/-ne CFC Travail pratique individuel 2025 (TPI).

Modèle de rapport v1.4

Nom des candidats : Barras Matias, Ramirez Arnaud, Deillon Jonas

ARCADIABOX

### Sommaire

1	Les grandes lignes du projet	3

2	Introduction	4

3	Contexte	5

4	Objectifs du projet	6

5	Livrables	7

6	Fonctionnalités	8

7	Contraintes du projet	9

8	Périmètre du projet	10

9	Analyse des risques	11

10	Ressources nécessaires	12

11	Analyse	13

11.1	Cas d’utilisation	13

11.2	Diagrammes d’activités / de séquence	14

11.3	Maquettes	14

12	Concept	15

12.1	Architecture du système	15

12.2	Diagramme Entité-Relation	15

12.3	Modèle relationnel de la base de données	15

12.4	Diagrammes de classes	15

12.5	Diagrammes de séquence des interactions	15

12.6	Concept de tests	15

13	Réalisation	16

14	Tests	17

14.1	Procédure de test	17

14.2	Protocole de tests	17

15	Conclusion	18

15.1	Améliorations possibles	18

15.2	Auto-évaluation	18

15.3	Conclusion du module de membre1	18

15.4	Conclusion du module de membre2	18

15.5	Conclusion du module de membre3	18

16	Bibliographie : liste des sources et références	19

17	Glossaire	20

# Les grandes lignes du projet

# Introduction

Le projet ArcadiaBox offre une borne d’arcade moderne basé sur un Raspberry Pi qui sera accessible depuis n’importe quel navigateur et compatible avec des manettes Xbox son objectif est de palier a un besoin d’activité ludiques, conviviales et simples d’accès.

# Contexte

Le projet est né du besoin d’activité dans plusieurs endroit cette opportunité nous a donnée l’idée de faire une borne d’arcade qui va permettre à tout le monde de jouer.

# Objectifs du projet

Reprends les objectifs SMART définis dans la phase de lancement, en les reformulant si nécessaire pour les adapter au cahier des charges

Développer une application web d’arcade accessible sur navigateur permettant de lancer au moins 3 jeux jouables avec manette Xbox ou clavier avant la fin du projet.

Garantir une prise en main simple : un utilisateur novice doit pouvoir lancer une partie en moins de 10 secondes depuis le menu et comprendre les commandes en moins de 2 minutes.

Assurer une performance fluide sur Raspberry Pi 5 avec un rendu d’au minimum 50 FPS pour chaque jeu.

Intégrer un tableau des scores fonctionnel pour chaque jeu, consultable et réinitialisable via une page d’administration.

Proposer au moins une page d’aide et une page de présentation par jeu pour informer sur les règles, le but et le nombre de joueurs.

Mettre en place un mode attractif automatique après un temps d’inactivité afin d’attirer les utilisateurs et valoriser l’interface.

# Livrables

Prototype fonctionnel ArcadiaBox : Application web avec au minimum trois jeux jouables, menu et tableau des scores.

Documentation d’analyse : exigences, choix techniques et diagrammes d’analyse.

Documentation de réalisation : architecture, diagrammes, code commenté, procédures d’installation et de maintenance.

Journal de travail : suivi des tâches effectuées pendant tout le projet.

Planification du projet : planning détaillant les phases, durées et responsabilités.

Web Summary : synthèse du projet sous format web, orientée présentation.

# Fonctionnalités

En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir accéder aux jeux depuis un navigateur moderne sans installation ni configuration afin de commencer à jouer immédiatement.

En tant que joueur, je veux voir un menu présentant clairement tous les jeux disponibles afin de choisir rapidement celui auquel je souhaite jouer.

En tant que joueur, je veux pouvoir jouer avec une manette Xbox afin d’avoir une expérience de jeux confortable.

En tant que joueur, je veux voir une page présentant le but, les règles et le nombre de joueurs pour chaque jeu afin de comprendre rapidement comment y jouer.

En tant que joueur, je veux pouvoir jouer en plein écran afin de profiter d’une expérience immersive type borne d’arcade.

En tant que joueur, je veux que l’interface s’adapte à un écran standard ou à un projecteur afin de jouer confortablement dans différents contextes.

En tant que joueur, je veux consulter le tableau des scores pour chaque jeu afin de comparer mes performances.

En tant qu’administrateur, je veux pouvoir remettre à zéro les scores afin de relancer la compétition.

En tant que joueur, je veux accéder à une page d’aide courte pour apprendre à connecter ma manette et démarrer une partie.

En tant qu’utilisateur passif, je veux que la borne affiche automatiquement des animations si elle reste inactive afin d’attirer l’attention.

# Contraintes du projet

Technique : fonctionnement obligatoire sur Raspberry Pi + navigateur web.

Temps : délais définis dans la planification du projet doivent être respectés.

Matériel : budget matériel ≤ 150 CHF (Raspberry Pi + manettes + écran).

Qualité/Performance : fluidité ≥ 50 FPS, taux de bug ≤ 1%.

Organisationnel : validation régulière par le commanditaire (ArcadiaLabs).

# Périmètre du projet

Inclus

Application web arcade fonctionnant sur navigateur.

Minimum 3 jeux jouables avec manette Xbox et clavier.

Menu principal, pages d’aide, pages des jeux.

Tableau des scores avec réinitialisation.

Panel admin.

Visuel attractif

Optimisation pour Raspberry Pi 5.

Déploiement + livrables (analyse, réalisation, planning, journal, Web Summary).

Non inclus (optionnel)

Plus de 3 jeux.

Profils utilisateurs et données avancées.

Support pour d’autres manettes que Xbox.

# Analyse des risques

Faire une matrice des risques selon les risques détectés dans le business case. Exemple de matrice de risque:

| ID | Risque | Probabilité | Impact | Criticité | Plan d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retard sur une fonctionnalité clé | Moyenne | Élevé | Élevée | Sprint court + suivi hebdomadaire |
| R2 | Mauvaise performance sur Raspberry Pi | Moyenne | Élevé | Élevée | Optimisation progressive + tests réguliers |
| R3 | Difficulté Gamepad API / compatibilité manette | Élevée | Moyen | Élevée | Recherche préalable + prototype rapide |
| R4 | Bugs empêchant de jouer | Moyenne | Élevé | Élevée | Phase de tests dédiée, correctifs prioritaires |
| R5 | Problème matériel (manette ou Pi HS) | Faible | Moyen | Moyenne | Prévoir un matériel de rechange |
| R6 | Mauvaise compréhension du besoin client | Faible | Élevé | Moyenne | Validation fréquente par le commanditaire |

# Ressources nécessaires

Liste les ressources humaines (compétences), matérielles (outils, logiciels), et éventuellement financières nécessaires à la réalisation.

Humaines

ArcadiaLabs (client)

Équipe projet

  - Développement

  - Gestion de projet

Utilisateur final

Utilisateur tester

Matériel

Raspberry Pi et alimentation

Manettes Xbox

Écran HDMI + câbles

Ordinateurs de développement

Logiciel

Serveur web léger (Node.js ou équivalent)

Moteur de jeux web (Phaser, Construct, Godot Web, …)

Emulateur (emul.js …)

Gestion de version (GitHub/GitLab)

Outils de documentation (Notion, PDF…)

### Sauvegardes

La sauvegarde se fait sur github.

# Analyse

## Cas d’utilisation

### Acteurs

Les principaux acteurs du diagramme UseCase sont :

Utilisateur (Joueur)

  - Peuvent lire les consignes expliquant comment fonctionne le site et les choses à savoir

  - Peuvent lire les consignes du jeu auxquels ils désirent jouer

  - Peuvent sélectionner un jeu  jouer au jeu sélectionné enregistrer ou non leur score

  - Peuvent choisir leur périphérique de jeux

  - Peuvent consulter le leaderboard de tous les scores

Administrateur

  - Peuvent consulter le leaderboard

  - Peuvent supprimer des scores du leaderboard

## Diagrammes d’activités / de séquence

## Maquettes

# Conception

## Architecture du système

## Diagramme Entité-Relation

## Modèle relationnel de la base de données

## Diagrammes de classes

## Diagrammes de séquence des interactions

## Concept de tests

### Protocole de tests

# Réalisation

# Tests

## Procédure de test

Maintenant que la réalisation est terminée, il faut compléter le protocole de tests créé précédemment. Celui-ci comporte des tests à effectuer sur l’application cliente mais également sur Postman.

## Protocole de tests

| Numéro de test | Date | Description | Résultat désirée |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 13.06.2025 – 8h | description | Resultat ? |
|  |  |  | Résultat obt. ? |
|  |  |  | Succès |
| Numéro de test | Date | Description | Résultat désirée |
| F2 | 13.06.2025 – 8h | description | resultat |
|  |  |  | Résultat obt. ? |
|  |  |  | Succès |

# Conclusion

## Améliorations possibles

## Auto-évaluation

## Conclusion du module de membre1

## Conclusion du module de membre2

## Conclusion du module de membre3

# Bibliographie : liste des sources et références

# Glossaire

Haupttitel

Haupttitel